|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 永和大街西延拆迁项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 汾阳市西河街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 汾阳市西河街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 779.38 | 779.38 | | 779.38 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 779.38 | 779.38 | | 779.38 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成征地拆迁补偿 | | | | | | 完成征地拆迁补偿 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆迁户数 | | | 144户 | 63户 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2：征收面积 | | | 1750㎡ | 1750㎡ | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：拆迁完成率 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2：项目补偿完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金拨及时 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：2021年拆迁总额 | | | 779.38万元 | 779.38万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完成房屋拆迁、改善拆迁对象家庭收入 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效带动全县发展 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善城市面容面貌、土地得到合理规划使用 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |