|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 永和大街西延拆迁项目 |
| 主管部门 | 汾阳市西河街道办事处 | 实施单位 | 汾阳市西河街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 779.38 | 779.38 | 779.38 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 779.38 | 779.38 | 779.38 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成征地拆迁补偿 | 完成征地拆迁补偿 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆迁户数 | 144户 | 63户 | 10 | 8 |  |
| 指标2：征收面积 | 1750㎡ | 1750㎡ | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：拆迁完成率 | 100% | 80% | 10 | 8 |  |
| 指标2：项目补偿完成率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目资金拨及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：2021年拆迁总额 | 779.38万元 | 779.38万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完成房屋拆迁、改善拆迁对象家庭收入 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：有效带动全县发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善城市面容面貌、土地得到合理规划使用 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |